## Slide 1
CARDIOIA
Fase 3
Monitoramento contínuo com IoT
Revisão das Etapas 1 a 7 e plano para concluir 100%
ESP32 • Edge • MQTT • Node-RED • Render
Apresentação para revisão do grupo
25 de outubro de 2026
♥
Dados sintéticos
Protótipo educacional

## Slide 2
SITUAÇÃO ATUAL
O núcleo técnico está validado; a liberação final depende do grupo
02
CardioIA • Fase 3
7/8
etapas iniciadas
164
verificações
documentadas
HTTP 200
dashboard público
4
aprovações
pendentes
Pronto: sensores, resiliência, MQTT, dashboard, alertas, testes e relatórios.
Corrigido na auditoria: validação de enumerações, dependências, segurança administrativa e lockfile do Render.
Ainda falta: prazo comprovado no Portal, revisão dos quatro integrantes e entrega formal da Etapa 8.

## Slide 3
JORNADA
Sete etapas com portões de evidência
03
CardioIA • Fase 3
1
Requisitos
Arquitetura e contrato
2
Sensores
DHT22 e BPM
3
Edge
Fila offline
4
MQTT
Broker e JSON
5
Dashboard
Visualização e alerta
6
Integração
Ciclo ponta a ponta
7
Entrega
Relatórios e revisão
Regra aplicada em todas as etapas: implementar, testar, registrar evidência e só então avançar.

## Slide 4
CONTINUIDADE
O que aproveitamos das fases anteriores
04
CardioIA • Fase 3
FASE 1
CardioIA e base de dados
Identidade: foco em cardiologia e uso responsável de IA em saúde.
Governança: dados sintéticos, privacidade, vieses e limites explícitos.
Documentação: equipe, dicionários, reprodutibilidade e links públicos.
FASE 2
Lições incorporadas
Evidência: nenhum item fica concluído apenas porque existe um link.
Consistência: checklists e documentação precisam refletir o estado real.
Segurança: testes críticos, limitações e falsos negativos recebem atenção.
A Fase 3 reutiliza princípios e aprendizados. Ela não depende diretamente do dataset da Fase 1.

## Slide 5
ETAPA 1
Arquitetura, critérios e contrato antes do código
05
CardioIA • Fase 3
Sensores
DHT22 + BPM
›
Edge
ESP32 + FIFO
›
Cloud
HiveMQ MQTT
›
Fog
Node-RED
›
Saída
Dashboard + alertas
Contrato: 13 campos JSON, três tópicos MQTT e enumerações controladas.
Resiliência: FIFO de 2.160 amostras, equivalente a três horas na cadência nominal.
Limites: normal entre 50 e 120 BPM; febre acima de 38 °C; falha do DHT22 explícita.

## Slide 6
ETAPA 2
Sensores e estados visuais validados no Wokwi
06
CardioIA • Fase 3
Estado normal
Alerta de BPM alto
DHT22 + BPM sintético • LED coerente • falha e recuperação sem reinício • cadência medida 5.018 ms (+0,36%)

## Slide 7
ETAPA 3
A coleta continua offline e sincroniza em ordem
07
CardioIA • Fase 3
FIFO limitado
2.160 amostras
Offline: novas leituras entram na fila.
Retorno: dados antigos saem primeiro.
Limite: descarte fica visível e contabilizado.
Resultado: fila terminou em zero nos testes.

## Slide 8
ETAPA 4
Mensagens MQTT comprovadas por assinante independente
08
CardioIA • Fase 3
3 tópicos
telemetry
alert
status
Broker: HiveMQ público, QoS 0.
Payload: JSON v1 com 13 campos.
Prova: recepção fora do ESP32.

## Slide 9
ETAPA 5
Dashboard público com gráfico, gauges e alertas
09
CardioIA • Fase 3
35
verificações
4
estados clínicos
Disponível: Render com health check.
Seguro: editor e API administrativa bloqueados.
Orientação: offline indica iniciar o Wokwi.

## Slide 10
ETAPA 6
O fluxo completo respondeu a cenários clínicos e técnicos
10
CardioIA • Fase 3
BPM alto
BPM baixo
Falha DHT22
Duas execuções independentes confirmaram reinício da sequência, transições de alerta, recuperação, sincronização e fila final zero.

## Slide 11
ETAPA 7
Documentação revisada e auditoria técnica registrada
11
CardioIA • Fase 3
4
páginas
Relatório Edge
5
páginas
Relatório MQTT
21
checagens
documentais
2
correções de deploy
Conteúdo: README, dois relatórios, PDFs, evidências e apresentação editável.
Auditoria: enumerações inválidas agora são rejeitadas e dependências vulneráveis foram reduzidas.
Render: lockfile íntegro publicado no commit dd83ed3; deploy confirmado como live.
Reteste: dashboard HTTP 200; raiz administrativa HTTP 404.

## Slide 12
COBERTURA
O barema obrigatório possui implementação e evidência
12
CardioIA • Fase 3
CRITÉRIO
VALOR
EVIDÊNCIA
Leitura de sensores
2 pontos
Aprovado
Resiliência offline
2 pontos
Aprovado
MQTT e broker
2 pontos
Aprovado
Dashboard e alertas
2 pontos
Aprovado
Código e relatórios
2 pontos
Aprovado
A pontuação oficial depende da avaliação da FIAP. Esta tabela demonstra cobertura técnica, não antecipa a nota.

## Slide 13
PRÓXIMOS PASSOS
Quatro ações separam o projeto da entrega final
13
CardioIA • Fase 3
1
Prazo oficial
Registrar captura com data e horário no Portal FIAP.
2
Revisão do grupo
Cada integrante responde APROVADO SEM CORREÇÕES ou descreve ajustes.
3
Encerrar Etapa 7
Atualizar T7-14, T7-15 e T7-16 após as quatro respostas.
4
Etapa 8
Auditar o barema, criar release, enviar e preservar o comprovante.
Status correto agora: núcleo técnico pronto; trabalho ainda não liberado como 100%.

## Slide 14
REVISÃO DO GRUPO
Links públicos para teste
No PowerPoint: Ctrl+clique no modo de edição ou clique durante a apresentação. No WhatsApp, prefira o PDF.
ABRIR REPOSITÓRIO
GitHub público
ABRIR WOKWI
Circuito e código
ABRIR DASHBOARD
Monitoramento no Render
RELATÓRIO EDGE
Leitura direta no GitHub
RELATÓRIO MQTT
Leitura direta no GitHub
ABRIR AUDITORIA
Pendências e validações
Após testar, respondam no grupo: APROVADO SEM CORREÇÕES ou CORREÇÕES SOLICITADAS: [descrever]
Fabrício RM566777 • Enzo RM567599 • Larissa RM568280 • Gabriel RM568480